TimeLapse Pro

Produkt Roadmap & Initiativ Plan

Version 1.0 — 2. april 2026

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nuværende status | Fase 1+2 gennemført — fuldt operationelt single-tenant system |
| Næste milestone | Fase 3: Multi-tenant + billede-tagging + sikkerhedshærdning |
| Repository | github.com/froekjaer/timelapse-pro |

# 1. Hvad er bygget — Fase 1+2

TimeLapse Pro er et fuldt operationelt distribueret timelapse-system. Systemet er klar til kommerciel brug med én kunde og ét site.

| Kategori | Hvad virker i dag |
| --- | --- |
| Capture | Autonomt interval/fixed capture med præcis tidssynkronisering (±1 sek), NTP/chrony, relay-styring via sysfs GPIO |
| Kamera-kontrol | gphoto2 driver, initial_commands, alle parametre via lab mode, preview uden lukker-forbrug |
| Diagnostik | Batteri, shutter-tæller (21.013/100.000 = 21%), config drift, NTP offset (0.2ms), SSD, restarts |
| Upload | SFTP til /incoming/Kunde/Site/YYYY/MM/DD/, store-and-forward kø, SHA-256 verificering |
| Web UI | Galleri, lightbox zoom/pan, histogram, tidslinje, statistikgrafer, konfiguration, kamera-lab |
| Kamera-lab | Debug mode, live preview, histogram L/R/G/B med clip-alarm, alle gphoto2 parametre read/write |
| Infrastruktur | Git/GitHub, Nginx på Pi 5, systemd services, nightly reboot, tmpfiles.d |

# 2. Næste Sprint — Fase 3

Fase 3 fokuserer på multi-tenant support, sikkerhedshærdning og produktionsklar deployment.

## 2.1 Sprint A — Multi-tenant (estimat: 1 dag)

Det vigtigste skridt mod kommerciel skalering. Alle øvrige features bygger på denne struktur.

| Opgave | Teknisk detalje |
| --- | --- |
| DB: Tenant→Site→Camera tabeller | Nye SQLAlchemy modeller med FK relationer. Migration fra devices tabel. |
| API: Hierarkiske endpoints | /api/tenants, /api/tenants/{id}/sites, /api/sites/{id}/cameras |
| UI: Tenant-navigation | Dropdown øverst, sidebar med sites og kameraer, breadcrumb navigation |
| UI: Site-overblik | Grid: alle kameraer på site med seneste billede og status |
| UI: Sammenligningsvisning | Samme tidspunkt på tværs af kameraer på site |

## 2.2 Sprint B — Sikkerhedshærdning (estimat: halvdag)

| Opgave | Teknisk detalje |
| --- | --- |
| SSH-nøgle SFTP | ed25519 nøglepar, sftp_test authorized_keys, fjern password fra config.yaml |
| overlayFS på Orange Pi | Read-only root filesystem, /data og /var på tmpfs overlay. Beskytter mod SD-korruption. |
| Git-baseret deployment | deploy.sh: git pull + find __pycache__ + systemctl restart. Én kommando deployment. |

## 2.3 Sprint C — QA Features (estimat: halvdag)

| Opgave | Teknisk detalje |
| --- | --- |
| Billede-tagging | quality_rejected bool i DB og Capture model. Hurtig-tag knap i lightbox (rød border). Export-filter: spring over ved video-produktion. |
| GPS EXIF-skrivning | lat/lon/alt i device_config. piexif library skriver EXIF ved download. Auto-detect fra kamera hvis GPS tilgængeligt. |
| Koordinerede optagelsestider | Alle kameraer på site modtager identisk capture_times via site-config. Synkroniseres via headend. |

# 3. Fase 4 — Premium Features

| Feature | Beskrivelse | Forudsætning |
| --- | --- | --- |
| Reverse SSH tunnel | Premium support-tier. Direkte SSH adgang til edge node. Live video feed. | Fase 3 deployment |
| HTTPS / TLS | Let's Encrypt certifikat på Nginx. Kræves ved ekstern adgang. | Domænenavn |
| Video-eksport | ffmpeg timelapse fra valgte billeder. quality_rejected filter. Download som MP4. | Billede-tagging |
| PostgreSQL | Migration fra SQLite. Kræves ved >10 kameraer eller multi-server setup. | Multi-tenant |
| Upload-throttling | GET /api/upload-slot/{id} med forskudt timing. Forhindrer SFTP overload. | Multi-tenant |
| Mobile notifikationer | Push ved alarmer: blur, batteri, shutter, offline. PWA eller native app. | PostgreSQL |
| Alarm-dashboard | Samlet oversigt over alle alarmer på tværs af kunder og sites. | Multi-tenant |

# 4. Support-tiers

| Tier | Indhold | Teknisk implementation |
| --- | --- | --- |
| Standard | Web UI adgang, diagnostik, kamera-lab, alarm-emails, config via headend | Config poll 5 min, standard debug mode |
| Premium | Alt i Standard + reverse SSH tunnel, live video preview, 1-sek config poll | support_tier=premium i debug_mode config |
| Enterprise | Alt i Premium + dedikeret headend, SLA, on-site support, video-eksport API | Separat headend instans, PostgreSQL |

# 5. Kendte Begrænsninger

| Begrænsning | Impact | Løsning |
| --- | --- | --- |
| SQLite skalerer ikke over ~10 samtidige writes | Kun ét site ad gangen | PostgreSQL migration i Fase 4 |
| Canon EOS 1300D lukker-levetid | 21% brugt (21.013/100.000) | Alarm ved 80%. Planlæg udskiftning ved ~70.000. |
| SFTP password i klartekst | Sikkerhedsrisiko ved kompromitteret enhed | SSH-nøgler i Fase 3 Sprint B |
| Ingen ekstern adgang uden VPN | Kræver LAN-adgang til Pi 5 | HTTPS + reverse proxy i Fase 4 |
| Web UI ikke autentificeret | Åben på LAN | Basic auth eller OAuth i Fase 4 |