TimeLapse Pro

Produkt Roadmap v2.0

3. april 2026

# 1. Gennemført — Fase 1+2

| Kategori | Feature |
| --- | --- |
| Capture | Autonomt interval/fixed capture, NTP synk, relay-styring via sysfs GPIO |
| Kamera | gphoto2 driver, initial_commands, lab mode med preview (ingen lukker-forbrug) |
| Lab WiFi | Scan, tilslut, glem netværk via nmcli direkte fra web UI |
| LAB signal | Edge sender camera-ready signal — UI viser præcist hvornår lab er klar |
| Upload | SFTP til /incoming/Kunde/Site/YYYY/MM/DD/, store-and-forward, SHA-256 |
| Web UI | Galleri, lightbox, histogram, tidslinje (alle billeder), statistik, konfiguration |
| Infrastruktur | Git/GitHub, Nginx/Pi 5, systemd, nightly reboot, hostname: timelapse0101 |
| Sync fix | Capture sync limit hævet til 100 — sikrer fuld sync efter reboot |

# 2. Fase 3 — Næste Sprints

## Sprint A — Multi-tenant (estimat: 1 dag)

| Opgave | Teknisk detalje |
| --- | --- |
| DB: Tenant→Site→Camera tabeller | SQLAlchemy modeller med FK relationer, migration fra devices tabel |
| API: Hierarkiske endpoints | /api/tenants, /api/tenants/{id}/sites, /api/sites/{id}/cameras |
| UI: Tenant-navigation | Dropdown/sidebar med sites og kameraer, breadcrumb navigation |
| UI: Site-overblik | Alle kameraer på site med seneste billede, status og sammenligningsvisning |

## Sprint B — Sikkerhedshærdning (estimat: halvdag)

| Opgave | Teknisk detalje |
| --- | --- |
| SSH-nøgle SFTP | ed25519 nøglepar, sftp_test authorized_keys, fjern password fra config.yaml |
| overlayFS på Orange Pi | Read-only root, /data og /var på tmpfs — beskytter mod strømudfald |
| deploy.sh script | git pull + __pycache__ rens + systemctl restart — én kommando deployment |

## Sprint C — QA Features (estimat: halvdag)

| Opgave | Teknisk detalje |
| --- | --- |
| Billede-tagging | quality_rejected flag i DB, hurtig-tag i lightbox, export-filter |
| GPS EXIF-skrivning | Statisk koordinat fra config, piexif library skriver EXIF ved download |
| Koordinerede optagelser | Alle kameraer på site modtager identisk schedule fra headend |

## Sprint D — Operations & Monitoring (estimat: 1 dag)

| Sektion | Indhold |
| --- | --- |
| System Health | Headend status, disk, DB størrelse, uptime, Nginx status |
| Fleet Status | Alle enheder: online/offline, seneste heartbeat, capture-frekvens |
| Aktive Alarmer | Shutter-levetid, batteri, blur, NTP drift, manglende billeder, SFTP fejl |
| Manglende Billeder | Forventet vs. modtaget per kamera per dag |
| Backup Status | Seneste backup dato, størrelse — alarm hvis > 24 timer siden |
| Patching & Deploy | Git pull kommandoer + verificeringstrin per komponent |
| Backup Strategi | Daglig SQLite dump, config i Git, billeder via SFTP |

# 3. Fase 4 — Premium Features

| Feature | Beskrivelse | Forudsætning |
| --- | --- | --- |
| Reverse SSH tunnel | Direkte SSH til edge fra headend — premium support-tier | Fase 3 deployment |
| HTTPS / TLS | Let's Encrypt certifikat på Nginx | Domænenavn |
| Video-eksport | ffmpeg timelapse fra valgte billeder, quality_rejected filter | Billede-tagging |
| PostgreSQL | Migration fra SQLite, kræves ved >10 kameraer | Multi-tenant |
| Mobile app / PWA | Push notifikationer ved alarmer | Operations dashboard |
| Upload-throttling | Forskudt timing ved mange kameraer | Multi-tenant |

# 4. Kendte Begrænsninger

| Begrænsning | Løsning |
| --- | --- |
| SFTP password i klartekst | SSH-nøgler i Sprint B |
| SQLite skalerer ikke over ~10 kameraer | PostgreSQL migration i Fase 4 |
| Canon EOS 1300D shutter 21% | Alarm ved 80%, planlæg udskiftning ved ~70.000 |
| Ingen ekstern adgang uden VPN | HTTPS + reverse proxy i Fase 4 |
| Web UI ikke autentificeret | Basic auth eller OAuth i Fase 4 |
| overlayFS ikke implementeret | Strømudfald kan korruptere filsystem — Sprint B |