TimeLapse Pro

Udviklings Roadmap

| Version | 4.0 — 14. april 2026 |
| --- | --- |
| Status | Sprint B komplet ✅ ¦ Sprint C under forberedelse |
| Repository | github.com/froekjaer/timelapse-pro (privat) |
| CI/CD | ✅ Alle jobs grønne — 17 automatiske tests |

# 1. Gennemførte milepæle — Fase 1-2 + Sprint A+B

| Feature | Dato | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Bootstrap og provisioning | Marts 2026 | Zero-touch registrering af ny edge enhed via /api/bootstrap, MAC-afledt device_id |
| Canon EOS integration | Marts 2026 | gphoto2-driver, relay GPIO, initial_commands, shutter tracking |
| Store-and-forward SFTP upload | Marts 2026 | SHA-256 verifikation, retry, 50GB circular buffer |
| Web UI — Timeline + Thumbnails | Marts 2026 | Kalender-navigator, 16:9 thumbnails 320×180, farvekodet tæthed |
| LAB mode | Marts 2026 | Debug mode, preview uden lukker-forbrug, histogram L/R/G/B, WiFi-konfig, camera-ready signal |
| Kamera-diagnostik | Marts 2026 | Batteri, shutter-tæller (alarm >80%), config drift, linsenavn, NTP-offset ved hvert heartbeat |
| Histogram og kvalitetsgrafer | Marts 2026 | RGB + luminans, clip-alarm, blur/lysstyrke/eksponering grafer over tid |
| GitHub repository + CI/CD | April 2026 | GitHub Actions, 17 automatiske tests, Pi 5-poller, edge self-update (33s total) |
| Backup system (Sprint A) | April 2026 | Headend + edge backup via UI, NAS-integration, dokumenteret restore-procedure |
| Hierarkisk konfigurationsmodel | April 2026 | 5-lags config: Global→Kunde→Site→Kamera→Runtime (LAB) |
| EXIF + GPS konfiguration | April 2026 | Statisk GPS i device config, OpenStreetMap link, EXIF i lightbox |
| Parameter persistens | April 2026 | Parameter ændringer i DevicePage og LAB mode springer ikke tilbage |
| Multi-kamera burst optagelse (Sprint B) | April 2026 | Simultane relæer + parallelle threads. GPIO 356 (cam0) + GPIO 357 (cam1) |
| SHA-256 billedintegritet (Sprint B) | April 2026 | Pre-XMP hash i sidecar JSON — uforfalskelig juridisk dokumentation |
| Sidecar JSON metadata (Sprint B) | April 2026 | EXIF, GPS, projekt-info, SHA-256, XMP-status, camera_model pr. billede |
| Stabile udev USB-symlinks (Sprint B) | April 2026 | /dev/cam0 → EOS 1300D, /dev/cam1 → EOS 1000D — persistent via udev |
| DevicePage metadata-panel (Sprint B) | April 2026 | SHA-256, sidecar-sti, XMP-status, EXIF synlig i UI |
| Timelapse video-generator (Sprint B) | April 2026 | FFmpeg rendering, FPS, opløsning, codec, crop, fade, Ken Burns |
| Dag/nat-filter (Sprint B) | April 2026 | Astronomisk solhøjde-beregning med korrekt longitude-korrektion |
| Blur + lysstyrke-filter (Sprint B) | April 2026 | Laplacian variance score + brightness_mean filtrering |
| TimelapseVideoPage (Sprint B) | April 2026 | Filmstrip, preview, render-progress bar, MP4 download |
| ensure_utc + wifi_ssid fixes (Sprint B) | April 2026 | Timezone-awareness global fix. Heartbeat 500-fejl løst. |

# 2. Sprint C — RBAC, Autentificering og Reverse SSH (aktuel)

Sprint C implementerer brugerhåndtering, rollebaseret adgangskontrol (5 roller), MFA og sikker remote-adgang via reverse SSH med customer approval-flow. Estimeret varighed: 4 uger.

## 2.1 Fase 1 — RBAC-fundament (uge 1-2)

| Opgave | Fil | Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Udvid DB-schema: users, sessions, mfa_secrets, audit_log, user_customers, ssh_approvals | database.py | 4t | 🔲 Planlagt |
| JWT RS256 generering og validering (asymmetrisk) | auth.py | 3t | 🔲 Planlagt |
| bcrypt password-hashing og login-flow (timing-safe) | auth.py | 2t | 🔲 Planlagt |
| TOTP/MFA: generering, QR-kode, verifikation, backup-koder | auth.py | 4t | 🔲 Planlagt |
| Magic link: 15-min UUID, single-use, SHA-256 hash i DB | auth.py | 3t | 🔲 Planlagt |
| OAuth2-stub (Google/Microsoft — aktiveres pr. tenant) | auth.py | 4t | 🔲 Planlagt |
| Rolle-definitioner og permission-matrix (5 roller) | rbac.py | 2t | 🔲 Planlagt |
| FastAPI-middleware: require_auth, require_role, require_customer | rbac.py | 3t | 🔲 Planlagt |
| Audit-log decorator — logger alle protected endpoints | audit.py | 2t | 🔲 Planlagt |
| Multi-tenancy: customer_id row-level filter på alle queries | main.py | 6t | 🔲 Planlagt |
| Nøglelager: Fernet-kryptering af SSH private nøgler + TOTP-secrets | key_store.py | 3t | 🔲 Planlagt |
| Path traversal fix i filserving-endpoints | main.py | 2t | 🔲 Planlagt |
| FFmpeg parameter-whitelist og shlex.quote hardening | main.py | 2t | 🔲 Planlagt |

## 2.2 Fase 2 — Frontend autentificering (uge 3)

| Opgave | Fil | Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LoginPage.tsx: email/password + MFA-step | LoginPage.tsx | 4t | 🔲 Planlagt |
| MFASetupPage.tsx: QR-kode, verifikation, backup-koder | MFASetupPage.tsx | 3t | 🔲 Planlagt |
| UserManagementPage.tsx: CRUD for super_admin og admin | UserManagementPage.tsx | 5t | 🔲 Planlagt |
| AuthContext.tsx: JWT i memory (aldrig localStorage), refresh-flow | AuthContext.tsx | 3t | 🔲 Planlagt |
| ProtectedRoute.tsx: rolle-baseret routing | ProtectedRoute.tsx | 2t | 🔲 Planlagt |
| SessionTimeout.tsx: 5-min advarsel, auto-refresh | SessionTimeout.tsx | 2t | 🔲 Planlagt |

## 2.3 Fase 3 — Reverse SSH + RBAC-integration (uge 4)

| Opgave | Fil | Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ED25519 keypair-generering pr. enhed + Fernet-kryptering | ssh_manager.py | 2t | 🔲 Planlagt |
| Provisioning-endpoint: /api/provision/{device_id} | main.py | 2t | 🔲 Planlagt |
| Tunnel-request + customer approval e-mail flow | ssh_manager.py | 3t | 🔲 Planlagt |
| restricted_shell.py: kommando-whitelist 3 niveauer + blocklist | restricted_shell.py | 4t | 🔲 Planlagt |
| autossh lifecycle management i agent.py | agent.py | 3t | 🔲 Planlagt |
| TunnelPage.tsx: status, anmodning, approval-historik | TunnelPage.tsx | 4t | 🔲 Planlagt |

# 3. Sprint D — Production Hardening (Q2 2026)

Sprint D sikrer production-klar deployment med HTTPS, kryptering, monitoring og GDPR-compliance.

## 3.1 Infrastructure og sikkerhed

| Opgave | Beskrivelse |
| --- | --- |
| HTTPS/TLS overalt | Let's Encrypt, HSTS headers, TLS 1.3 minimum. API-kald fra edge krypteres. |
| SQLCipher kryptering | SQLite i produktion krypteres med AES-256 SQLCipher på edge og headend. |
| PostgreSQL migration | Fra SQLite til PostgreSQL med JSONB for device_config. Kræves ved >10 kameraer. |
| overlayFS på Orange Pi | Read-only root filesystem — skrivninger til RAM overlay. Beskytter mod strømudfald. |
| GPIO uden root | udev-regler giver orangepi adgang til GPIO sysfs. Service kører ikke som root. |
| SFTP chroot isolation | sftp_test chrooted til /incoming — kan ikke tilgå resten af filsystemet. |
| Rate limiting på API | Pr. device_id og pr. IP. Max capture-rate og login-rate. |
| SSH deploy keys | SSH deploy keys erstatter HTTPS credentials til git pull. |
| Edge rollback mekanisme | git reset --hard ved fejlet update. Automatisk rollback til forrige version. |

## 3.2 Operations dashboard

| Sektion | Indhold |
| --- | --- |
| System Health | Headend status, disk-forbrug, DB-størrelse, uptime, Nginx status, Python version |
| Fleet Status | Alle enheder: online/offline, seneste heartbeat, capture-frekvens, kamera-status |
| Aktive Alarmer | Shutter-levetid >80%, batteri <20%, blur-score, NTP-drift >2s, manglende billeder, SFTP fejl |
| Manglende Billeder | Forventet vs. modtaget pr. kamera pr. dag — synlig gap-analyse |
| Backup Status | Seneste backup dato, størrelse, destination (lokal/NAS) — alarm hvis > 24 timer siden |
| Patching og Deploy | Git pull kommandoer + verificeringstrin pr. komponent. Deploy-historik. |
| SSH-tunnel historik | Alle SSH-sessioner: tekniker, varighed, kommandoer, customer approval |

## 3.3 GDPR og compliance

| Opgave | Beskrivelse |
| --- | --- |
| GDPR DPA + ROPA | Databehandleraftaler med kunder og leverandører. Fortegnelse over behandlingsaktiviteter. |
| Sletteprocedurer | Automatisk sletning af billeder ved projektafslutning. Dokumenteret procedure. |
| Incident Response playbook | IR-procedure med roller, tidsfrister, CSIRT-kontakt. GDPR: notifikation inden 72t. |
| Monitoring og alerting | Heartbeat timeout alerts, disk usage alerts, shutter life alerts. Graylog/Loki. |
| Backup og disaster recovery | Automatisk daglig backup. Dokumenteret DR-procedure. Recovery Time Objective < 4t. |

# 4. Sprint E — Compliance og Certifikation (Q3 2026)

| Opgave | Beskrivelse |
| --- | --- |
| SBOM generering (Syft/CycloneDX) | Software Bill of Materials — CRA-krav. Opdateres ved release. |
| VDP + security.txt | Vulnerability Disclosure Policy. security@timelapse-pro.com. |
| DPIA screentest | Konsekvensanalyse for behandling af personoplysninger. |
| Penetrationstest (ekstern) | Ekstern tredjepart. Scope: API, SSH, web UI. Remediering < 30 dage. |
| CRA-audit (Q4 2026) | Tredjeparts konformitetsvurdering (TÜV Rheinland, BSI eller DNV GL). CE-mærkning. |

# 5. Fase 4 — Avancerede features (2027+)

| Feature | Beskrivelse | Forudsætning |
| --- | --- | --- |
| AI-diagnostik | Automatisk detektion af beskidt linse, rystede billeder, fokus-drift | Sprint D monitoring |
| Multi-kamera per site (3+) | Koordineret capture fra 3+ Canon EOS på én Orange Pi via 8-relæ modul | EOS 1000D test (Sprint C) |
| Mobil app | React Native til live preview, notifikationer og SSH-godkendelse | Sprint C RBAC |
| LTE/5G integration | Modem relay, automatisk failover, databrug-monitoring | Sprint D deployment |
| Weather overlay | Vejrdata korreleret med billeder — temperatur, nedbør, lys | GPS + API-integration |
| Reverse SSH live video | MJPEG-stream via SSH-tunnel til headend UI | Sprint C SSH |
| Upload-throttling | GET /api/upload-slot/{id} med forskudt timing — forhindrer SFTP overload | PostgreSQL + multi-tenant |
| Koordinerede optagelsestider | Alle kameraer på site modtager identisk schedule fra headend | Site-hierarki (Sprint A) |

# 6. Support-tiers

| Tier | Indhold | Teknisk implementation |
| --- | --- | --- |
| Standard | Web UI adgang, galleri, diagnostik, kamera-lab, alarm-emails, config via headend, timelapse video | Config poll 5 min. JWT viewer-adgang. Standard support. |
| Premium | Alt i Standard + reverse SSH-tunnel (customer approval), timelapse priority rendering, 1-min config poll | SSH keypair provisioning. restricted_shell niveau 1-2. support_tier=premium. |
| Enterprise | Alt i Premium + dedikeret headend, SLA, on-site support, video-eksport API, SSH niveau 3 | Separat headend-instans. PostgreSQL. SSH niveau 3 adgang. |

# 7. Kendte begrænsninger

| Begrænsning | Impact | Løsning |
| --- | --- | --- |
| Ingen API-autentificering | Kritisk — åben API | JWT RBAC-middleware — Sprint C (øverste prioritet) |
| HTTP — ingen kryptering af API-kald | Alvorlig — MITM mulig | HTTPS + Let's Encrypt — Sprint D |
| SQLite skalerer ikke over ~10 samtidige writes | Kun ét site ad gangen | PostgreSQL migration — Sprint D |
| Canon EOS 1300D lukker-levetid (21.8% brugt) | Moderat — god tid | Alarm ved 80%. Planlæg udskiftning ved ~70.000. |
| Ingen ekstern adgang uden VPN | Kræver LAN-adgang til Pi 5 | Reverse SSH tunnel (Sprint C) + HTTPS (Sprint D) |
| Web UI ikke autentificeret | Åben på LAN | JWT RBAC login — Sprint C |
| overlayFS ikke implementeret | Strømudfald kan korruptere filsystem | overlayFS på Orange Pi — Sprint D |
| Service kører som root | Potentiel eskalering | udev GPIO-regler + ProtectSystem=strict — Sprint D |
| EOS 1000D multi-kamera support ufuldstændig | LAB mode viser kun cam0 | Multi-kamera LAB support — backlog |
| Commits til GitHub afventer | Sprint B ikke versionsstyret | Commit alle Sprint B ændringer nu |