TimeLapse Pro

SABSA Risk Assessment

Version 4.0  —  7. april 2026

| Felt | Detalje |
| --- | --- |
| Scope | Edge node + headend + CI/CD pipeline + web UI |
| Metode | SABSA risk framework — sandsynlighed × konsekvens |
| Risikoappetit | Staging: medium — Produktion: lav |
| Næste review | Ved Sprint B implementering eller ved sikkerhedshændelse |

# 1. Risikoklassificering

| Score | Klassificering | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | 🟢 Lav | Acceptabel risiko — monitorer |
| 4-6 | 🟡 Medium | Mitigering planlagt — acceptabel i staging |
| 7-9 | 🔴 Høj | Kræver handling inden produktion |

# 2. Sikkerhedsrisici

| ID | Risiko | Sand. | Konsekvens | Score | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Service kører som root — eskalering mulig | 2 | 4 | 🔴 8 | ProtectSystem=strict + ReadWritePaths begrænser adgang. overlayFS + udev GPIO regler i Sprint B eliminerer root krav. |
| S-02 | SFTP password i klartekst i config | 3 | 3 | 🔴 9 | SSH ed25519 nøglepar implementeres i Sprint B. Credentials krypteres med Fernet/AES-256. |
| S-03 | Ingen API authentication | 3 | 3 | 🔴 9 | Bearer token per device implementeres i Sprint B. Tokens roteres ved deploy. |
| S-04 | CORS allow_origins=* i headend | 2 | 3 | 🟡 6 | Strammes til specifik origin ved Sprint C (Mac prod). Acceptabel i staging. |
| S-05 | Web UI uden autentifikation | 2 | 3 | 🟡 6 | Basic auth eller OAuth2 i Sprint C. Staging på LAN — acceptabel. |
| S-06 | Git HTTPS credentials eksponeret | 1 | 3 | 🟡 4 | SSH deploy keys ved Mac Server migration. Privat repo reducerer eksponering. |
| S-07 | safe.directory=* for bredt | 1 | 2 | 🟡 4 | Acceptabel da ProtectSystem=strict beskytter. Specifikt for /opt/timelapse i produktion. |
| S-08 | Ingen HTTPS — data i klartekst | 2 | 3 | 🟡 6 | Let's Encrypt + Nginx i Sprint C. Staging på internt LAN — acceptabel. |
| S-09 | SFTP chroot ikke konfigureret | 1 | 2 | 🟢 2 | Implementeres i Sprint B. Isolerer sftp_test bruger til /incoming. |

# 3. Operationelle Risici

| ID | Risiko | Sand. | Konsekvens | Score | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Capture sync fejler efter reboot — billeder vises ikke | 3 | 2 | 🟡 6 | MITIGERET: _sync_captures i capture cycle + startup + heartbeat. CI test verificerer limit=100 og placering. |
| O-02 | config_interval sættes til 1 min og glemmes | 3 | 2 | 🟡 5 | MITIGERET: CI test test_config_interval_5_minutes fejler deploy hvis ikke 5 minutter. |
| O-03 | Edge self-update fejler — enhed bagud | 2 | 2 | 🟡 4 | MITIGERET: GIT_CONFIG env vars + ReadWritePaths løser. Rollback planlagt Sprint B. |
| O-04 | API endpoint mangler — silent fejl | 2 | 2 | 🟡 4 | MITIGERET: 9 endpoint tests i CI fanger manglende endpoints inden deploy. |
| O-05 | Kamera USB afkoblet — gphoto2 fejler | 2 | 2 | 🟢 3 | Relay power cycle nulstiller USB. Modem relay power cycle efter 3 fejl. |
| O-06 | Disk fuld — captures mistes | 1 | 3 | 🟢 3 | 50GB circular buffer sletter ældste billeder automatisk. |
| O-07 | Nightly reboot mister unsynced captures | 2 | 2 | 🟡 4 | MITIGERET: _sync_captures ved startup synker udestående efter reboot. |
| O-08 | SQLite DB korruption ved strømsvigt | 2 | 3 | 🟢 3 | overlayFS + WAL mode i SQLite reducerer risiko. PostgreSQL i Sprint C. |
| O-09 | Shutter når rated life (100.000) | 2 | 3 | 🟢 3 | Shutter tracking med alarm ved 80%. Nuværende: 21.781 (21.8%). |
| O-10 | LAB parameter springer tilbage | 2 | 1 | 🟢 2 | MITIGERET: /api/lab/params endpoint tilføjet. Fuldt løst med hierarkisk konfig i Sprint A. |

# 4. CI/CD Risici

| ID | Risiko | Sand. | Konsekvens | Score | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Broken kode deployes til edge | 1 | 3 | 🟢 3 | MITIGERET: GitHub Actions syntax check + 14 tests — deploy blokeres ved fejl. |
| C-02 | Edge genstartes midt i capture | 2 | 2 | 🟡 4 | _check_update springes over i LAB mode. Graceful SIGTERM cleanup. Capture mistes — upload retry håndterer. |
| C-03 | GitHub Actions logger credentials | 1 | 3 | 🟢 3 | Ingen credentials i workflow. Deploy sker via pull-model — ingen secrets nødvendige. |
| C-04 | Pi 5 poller fejler — edge ikke opdateret | 1 | 2 | 🟢 2 | Systemd timer genstarter automatisk. Manuel git pull som fallback. |
| C-05 | update_requested flag nulstilles ikke | 3 | 1 | 🟡 3 | Flag nulstilles ved edge genstart. Headend_poller sætter nyt flag ved næste deploy. |

# 5. Risiko Sammenfatning

| Klassificering | Antal | Primære risici |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Høj (7-9) | 2 | S-02: SFTP klartekst password, S-03: Ingen API auth |
| 🟡 Medium (4-6) | 11 | S-01 root service, S-04 CORS, S-05 UI auth, O-01 sync, O-02 config_interval, m.fl. |
| 🟢 Lav (1-3) | 9 | O-05 USB, O-06 disk, O-08 SQLite, C-01 broken deploy, m.fl. |

De to høje risici (SFTP klartekst + ingen API auth) er acceptable i staging på internt LAN. Begge adresseres i Sprint B inden produktionsudrulning.

7 af de 22 risici er allerede mitigeret via CI/CD pipeline og automatiske tests. Dette reducerer den operationelle risikoeksponering markant sammenlignet med v3.0.